JANUS7

TestSuite Professionalisierung

Masterdokument v1.0

Basis: JANUS7 v0.9.12.26  ·  Foundry VTT v13.351  ·  DSA5 ≥ 7.0.0

Referenzdatum: 2026-03-13

Zweck dieses Dokuments: Vollständige Spezifikation, um die JANUS7-Testlandschaft von 142 Tests auf eine professionelle, reproduzierbare und KI-gestützt implementierbare TestSuite auszubauen. Enthält Gap-Analyse, aktualisierten Testkatalog (182 Tests), Standalone-Modul-Konzept sowie KI-taugliche Implementierungsphasen.

# 1. Executive Summary

JANUS7 v0.9.12.26 hat eine funktional breite Testbasis: 142 Testfälle, davon 98 automatisierte und 40 manuelle. Der letzte Lauf (2026-03-12) zeigte 105/0/0 (PASS/FAIL/ERROR) bei 4 SKIP und 33 MANUAL. Das ist ein solider Startpunkt, aber kein professioneller Endstand.

Dieses Dokument adressiert drei strukturelle Schwächen:

- Versionsdrift: test-catalog.json auf 0.9.12.6, extended-test-manifest.json auf 0.9.12.3 — beide stehen 20+ Patches hinter dem SSOT 0.9.12.26.

- Qualitative Lücken: SEC-, PERF- und REG-Tests sind durchgehend manuell. Keine HookTraceEngine. Kein strukturiertes Diagnostics Export. Kein Multi-Client Simulator.

- Architektonische Vermischung: Testsystem (Runner, Registry, Apps, Harness) liegt innerhalb von janus7 — erhöht den Produktions-Footprint und verhindert Wiederverwendung.

Die Lösung: Ein separates Foundry-Modul janus7-testsuite plus 40 neue Tests (→ 182 gesamt), HookTraceEngine, Diagnostics Bundle Export, Multi-Client Simulator und formelle Release-Gates.

# 2. Ist-Analyse

## 2.1 Laufzeit-Fakten (Stand 2026-03-12)

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| SSOT-Version | 0.9.12.26 |
| Foundry | 13.351 |
| DSA5 | 7.4.7 |
| Testdateien im Archiv | 142 |
| Auto-Tests | 98 |
| Manual-Tests | 40 |
| Unbekannter Kind (P2-TC-07/08, P7-TC-08/09) | 4 |
| Letzter Lauf: PASS / FAIL / ERROR | 105 / 0 / 0 |
| SKIP / MANUAL | 4 / 33 |
| test-catalog.json Version | 0.9.12.6 ⚠ Drift +20 Patches |
| extended-test-manifest.json Version | 0.9.12.3 ⚠ Drift +23 Patches |

## 2.2 Verteilung nach Suite

| Suite | Dateien | Auto | Manual | Release-kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p0 | 3 | 0 | 3 | Nein |
| p1 | 17 | 15 | 2 | Ja |
| p15 | 16 | 16 | 0 | Mittel |
| p16 | 10 | 10 | 0 | Ja |
| p2 | 8 | 5 | 3 | Ja |
| p3 | 15 | 2 | 13 | Ja |
| p4 | 11 | 9 | 2 | Ja |
| p4b | 9 | 8 | 1 | Ja |
| p5 | 4 | 2 | 2 | Mittel |
| p6 | 22 | 22 | 0 | Ja |
| p7 | 12 | 10 | 2 | Ja |
| perf | 3 | 0 | 3 | Mittel |
| reg | 3 | 0 | 3 | Mittel |
| sec | 3 | 0 | 3 | Hoch |
| int | 4 | 0 | 4 | Hoch |

## 2.3 Identifizierte Anomalien

| ID / Bereich | Anomalie | Handlungsbedarf |
| --- | --- | --- |
| P2-TC-07/08, P7-TC-08/09 | kind = '?' im Manifest | Auf auto setzen, import paths verifizieren |
| P6_TC_04__permissions, P6_TC_06__i18n | Rohe Dateinamen als IDs im Manifest | Normalisieren auf P6-TC-04, P6-TC-05 |
| test-catalog.json | Version 0.9.12.6, 20 Patches hinter SSOT | Auf 0.9.12.26 anheben, fehlende IDs nachtragen |
| extended-test-manifest.json | Version 0.9.12.3, 23 Patches hinter SSOT | Neu generieren, alle 142 IDs verifizieren |
| SEC-TC-01/02/03 | Alle manuell, kein Auto-Pendant | Schrittweise auf auto migrieren (Phase B) |
| REG-TC-01/02/03 | Alle manuell, keine Auto-Regressions-Guards | Auf auto konvertieren (Phase A) |
| PERF-TC-01/02/03 | Manuell ohne numerische Schwellwerte | Thresholds definieren + auto assertions (Phase C) |
| INT-TC-01-04 | Manuell ohne Preconditions/Evidence | Guided Harness Steps + Evidence Probes (Phase E) |

# 3. Gap-Analyse & Handlungsbedarf

## 3.1 Fehlende Infrastruktur-Komponenten

| Komponente | Status | Risiko ohne diese |
| --- | --- | --- |
| HookTraceEngine | Nicht vorhanden | Keine Reihenfolgenanalyse bei Hook-Fehlern; Cron/Quest/Import-Bugs schwer reproduzierbar |
| Diagnostics Bundle Export | Nicht als eigenständiges System vorhanden | Fehlerberichte nicht reproduzierbar; keine standardisierte Evidenz |
| Multi-Client Test Simulator | Nicht vorhanden (Sync Engine ≠ Simulator) | Permissions/Sync/Beamer-Fälle nicht systematisch testbar |
| Deterministische Fixture-Profile | Nicht als benannte World-Profile vorhanden | Testläufe hängen von Weltzustand ab; nicht reproduzierbar |
| Release-Gate Report Generator | Nicht vorhanden | Release-Entscheidung auf manuelle Inspektion angewiesen |

## 3.2 Qualitative Testlücken nach Domäne

| Domäne | Lücke | Neue Tests (Phase B) |
| --- | --- | --- |
| Core/State | Migration, Rollback-Tiefe, Backup-Rotation, Sync-Dirty | T-CORE-01 bis T-CORE-10 |
| Academy Data | World-Override-Merge, Cache-Invalidierung, Schema-Fehler | T-DATA-01 bis T-DATA-06 |
| DSA5 Bridge | Silent Roll-Vertrag, Advancement-Block, Actor-Kapselung | T-BRIDGE-01 bis T-BRIDGE-08 |
| Simulation | Lesson→Score-Einmaligkeit, Cron-Grenzen, LivingWorld-Idempotenz | T-SIM-01 bis T-SIM-08 |
| UI/Shell | Panel-Routing, Evidence-Persistenz, Command-Delegation | T-UI-01 bis T-UI-04 |
| Security/Perf/Sync | Import-Policy, Graph-Perf-Smoke, Multi-Client-Smoke | T-SEC-01/02, T-PERF-01, T-SYNC-01 |

# 4. Architekturentscheidung: Standalone-Modul janus7-testsuite

## 4.1 Motivation

Das aktuelle Testsystem (Runner, Registry, Guided Harness App, TestResult App, Manual Store, alle 142+ .test.js-Dateien) liegt vollständig innerhalb von janus7 unter core/test/ und ui/apps/. Das verursacht mehrere strukturelle Probleme:

- ~30 Testdateien und 3 Debug-Apps laufen in jeder Produktions-Foundry-Instanz mit.

- Die Test-UI (JanusGuidedManualTestApp, JanusTestResultApp, JanusSettingsTestHarnessApp) ist für Endspieler irrelevant, aber immer geladen.

- Das Testsystem ist ausschließlich für JANUS7 verwendbar — kein Mehrwert für andere DSA5-Module.

- Änderungen am Testsystem erfordern ein Release von janus7 selbst.

## 4.2 Proposed Solution: janus7-testsuite als eigenes Foundry-Modul

Modul-ID: janus7-testsuite Ein eigenständiges Foundry VTT v13-Modul, das als dediziertes QA-Werkzeug für JANUS7 fungiert. Im Produktionsbetrieb nicht aktiviert. In Entwicklungs- und Testumgebungen parallel zu janus7 geladen.

### 4.2.1 Modulkonfiguration (module.json Zielstruktur)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| id | janus7-testsuite |
| title | JANUS7 TestSuite — QA Framework |
| version | 1.0.0 (separat versioniert) |
| compatibility.minimum | 13 |
| relationships.requires[0].id | janus7 |
| relationships.requires[0].compatibility.minimum | 0.9.12.0 |
| esmodules | ['scripts/j7ts.mjs'] |
| styles | ['styles/j7ts.css'] |
| languages | de, en |

### 4.2.2 Namespace und API-Oberfläche

Das Modul exponiert game.j7ts als Einstiegspunkt. Foundry-Hooks greifen auf game.janus7 zu, das von janus7 selbst bereitgestellt wird.

| API | Beschreibung |
| --- | --- |
| game.j7ts.runner | Test Runner — startet, stoppt, reportet Läufe |
| game.j7ts.registry | Test Registry — registriert und verwaltet Testfälle |
| game.j7ts.harness | Guided Manual Harness — Steps, Evidence, Preconditions |
| game.j7ts.trace | HookTraceEngine — start, stop, export, query |
| game.j7ts.diagnostics | Diagnostics Bundle Export — erzeugt und exportiert Bundles |
| game.j7ts.simulator | Multi-Client Simulator — Profile, Setup, Reset |
| game.j7ts.catalog | Test Catalog — deklarative Metadaten aller Tests |

### 4.2.3 Verbleib in janus7-core vs. Migration zu janus7-testsuite

| Artefakt | Verbleib | Begründung |
| --- | --- | --- |
| core/test/registry.js | → janus7-testsuite | Reines QA-Artefakt |
| core/test/runner.js | → janus7-testsuite | Reines QA-Artefakt |
| core/test/normalize.js | → janus7-testsuite | Reines QA-Artefakt |
| core/test/manual-store.js | → janus7-testsuite (eigener Setting-Namespace) | Test-Persistenz, kein Produktionswert |
| core/test/guided/guided-harness.js | → janus7-testsuite | Reines QA-Artefakt |
| core/test/tests/**/*.test.js | → janus7-testsuite | Alle Testfälle |
| ui/apps/JanusGuidedManualTestApp.js | → janus7-testsuite | Debug-App |
| ui/apps/JanusTestResultApp.js | → janus7-testsuite | Debug-App |
| ui/apps/JanusSettingsTestHarnessApp.js | → janus7-testsuite | Debug-App |
| core/diagnostics.js | In janus7 BLEIBEN | Produktions-Diagnose, kein QA-Exklusiv |
| core/capabilities.js | In janus7 BLEIBEN | Produktions-Feature |
| data/tests/test-catalog.json | → janus7-testsuite/data/ | Deklarativer Katalog |

## 4.3 Vorteile und Trade-offs

| Aspekt | Vorteil | Trade-off |
| --- | --- | --- |
| Produktions-Footprint | janus7 um ~30 Dateien schlanker | Migration erfordert einmaligen Aufwand |
| Wiederverwendbarkeit | Andere DSA5-Module können j7ts-Framework nutzen | Neue Dependency für QA-Umgebung |
| Versionierung | TestSuite unabhängig von janus7-Releases versionierbar | Kompatibilitäts-Matrix muss gepflegt werden |
| Aktivierung | Per Foundry Modul-Management an/aus schaltbar | Kein Schutz gegen Aktivierung in Produktion (Doku nötig) |
| Sauberkeit | Keine Test-Apps in der Produktions-UI | Test-Apps sind nun aus dem normalen janus7-Menü weg |

⚠ Migrationsregel: Der Manual Store muss seinen Settings-Namespace von 'janus7' auf 'janus7-testsuite' wechseln. Persistierte Testergebnisse aus früheren Läufen sind nach Migration nicht automatisch übertragen. Dieses ist ein einmaliger, bewusst akzeptierter Datenschnitt.

# 5. Zielarchitektur der TestSuite

## 5.1 Verzeichnisstruktur (Zielzustand)

Nachfolgend die vollständige Ziel-Verzeichnisstruktur des Moduls janus7-testsuite. Artefakte, die noch nicht vorhanden sind, sind als ★ NEU markiert.

janus7-testsuite/

module.json

scripts/

j7ts.mjs                       ← Bootstrap / Entry Point

src/

core/

registry.js                  ← (aus janus7 migriert)

runner.js                    ← (aus janus7 migriert)

normalize.js                 ← (aus janus7 migriert)

manual-store.js              ← (aus janus7 migriert, Namespace geändert)

register-builtins.js         ← (aus janus7 migriert)

register-catalog.js          ← (aus janus7 migriert)

guided/

guided-harness.js            ← (aus janus7 migriert)

guided-actions.js

guided-probes.js             ★ NEU

guided-evidence.js           ★ NEU

guided-preconditions.js      ★ NEU

observability/                 ★ NEU

HookTraceEngine.js           ★ NEU

trace-format.js              ★ NEU

diagnostics-bundle.js        ★ NEU

fixtures/                      ★ NEU

profiles/

minimal/world.json         ★ NEU

academy/world.json         ★ NEU

permissions/world.json     ★ NEU

sync/world.json            ★ NEU

simulators/                    ★ NEU

multi-client-simulator.js    ★ NEU

perf/

measure.js                   ★ NEU

tests/

p0/ p1/ p15/ p16/ p2/ p3/ p4/ p4b/ p5/ p6/ p7/

perf/ reg/ sec/ int/ core/ data/ bridge/ sim/ ui/

apps/

JanusGuidedManualTestApp.js    ← (aus janus7 migriert)

JanusTestResultApp.js          ← (aus janus7 migriert)

JanusSettingsTestHarnessApp.js ← (aus janus7 migriert)

templates/                       ← Handlebars-Templates für Apps

data/

test-catalog.json              ← (aus janus7 migriert, version angehoben)

extended-test-manifest.json    ← (aus janus7 migriert, neu generiert)

styles/

j7ts.css

lang/

de.json / en.json

- Grün (★ NEU): Neue Artefakte, die in Phase C/D/E/F implementiert werden.

- Orange (migriert): Aus janus7 zu übernehmende Dateien mit ggf. Namespace-Anpassungen.

## 5.2 Testklassen und Release-Relevanz

| Testklasse | Ziel | Release-Relevanz | Tooling |
| --- | --- | --- | --- |
| unit | Logik-Invarianten; keine externen Deps | Hoch | Runner auto |
| integration | Subsysteme im Zusammenspiel | Hoch | Runner auto |
| component | App-Context, Actions, Template-Verträge | Mittel–Hoch | Runner auto |
| guided-manual | Reale Foundry/DSA5/UI/Audio-Wahrnehmung | Hoch für Kernflows | Guided Harness |
| security | Invalid Input, Rechte, Import-Härtung | Hoch | Runner auto + guided |
| performance | Smoke-Metriken mit Schwellwerten | Mittel | Runner auto + measure.js |
| multi-client | Sync, Rechte, Beamer, GM/Player | Hoch | Simulator + guided |
| regression | Guards gegen bekannte Bugs | Mittel | Runner auto |

# 6. Vollständiger Testkatalog v2.0 (182 Tests)

Der Katalog enthält alle 142 bestehenden Tests (bereinigt und aktualisiert) plus 40 neue Tests. Spalten: ID — Kind — Suite — Titel — Phase — Klasse — Priorität — Release-Kritisch.

## 6.1 Bestehende Tests (142) — aktualisiert und bereinigt

Korrekturen gegenüber bisherigem Manifest: (1) P2-TC-07/08 und P7-TC-08/09: kind auf 'auto' korrigiert. (2) P6_TC_04__permissions und P6_TC_06__i18n: IDs normalisiert auf P6-TC-04 / P6-TC-05. (3) REG-TC-01/02/03: als Migrationskandidaten zu auto markiert. (4) SEC-TC-01/02/03: für Phase-B-Härtung vorgemerkt. (5) Alle PERF-Tests mit Threshold-Pflicht (Phase C) markiert.

| ID | Kind | Klasse | Priorität | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-TC-01 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| INT-TC-02 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| INT-TC-03 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| INT-TC-04 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| P0-TC-01 | manual | manual | Niedrig | Nein |
| P0-TC-02 | manual | manual | Niedrig | Nein |
| P0-TC-03 | manual | manual | Niedrig | Nein |
| P1-TC-01 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P1-TC-02 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P1-TC-03 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P1-TC-04 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P1-TC-05 | auto | unit | Mittel | Ja |
| P1-TC-06 | manual | manual | Niedrig | Nein |
| P1-TC-07 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P1-TC-08 | auto | security | Hoch | Ja |
| P1-TC-09 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P1-TC-10 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P1-TC-11 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P1-TC-12 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P1-TC-13 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P1-TC-14 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P1-TC-15 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P1-TC-16 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P1-TC-17 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P15-TC-01 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P15-TC-02 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P15-TC-03 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P15-TC-04 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P15-TC-05 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P15-TC-06 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P15-TC-07 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P15-TC-08 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P15-TC-09 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P15-TC-10 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P15-TC-11 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P15-TC-12 | auto | integration | Niedrig | Nein |
| P15-TC-13 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P15-TC-14 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P15-TC-15 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P15-TC-16 | auto | component | Niedrig | Nein |
| P16-TC-01 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P16-TC-02 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P16-TC-03 | auto | security | Hoch | Ja |
| P16-TC-04 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P16-TC-05 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P16-TC-06 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P16-TC-07 | auto | component | Hoch | Ja |
| P16-TC-08 | auto | component | Mittel | Nein |
| P16-TC-09 | auto | component | Niedrig | Nein |
| P16-TC-10 | auto | component | Hoch | Ja |
| P2-TC-01 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P2-TC-02 | auto | unit | Mittel | Ja |
| P2-TC-03 | manual | manual | Mittel | Nein |
| P2-TC-04 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P2-TC-05 | manual | manual | Mittel | Nein |
| P2-TC-06 | manual | manual | Niedrig | Nein |
| P2-TC-07 | auto | unit | Mittel | Ja |
| P2-TC-08 | auto | unit | Mittel | Ja |
| P3-TC-01 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| P3-TC-02 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P3-TC-03 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| P3-TC-04 | manual | manual | Niedrig | Nein |
| P3-TC-05 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P3-TC-12 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P3-TC-13 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P3-TC-ADV-01 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| P3-TC-BUFF-01 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P3-TC-FATE-01 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| P3-TC-MOON-01 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P3-TC-SOCIAL-01 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P3-TC-TIMED-01 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P3-TRAD-TC-01 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P3-GC-TC-01 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P4-TC-01 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P4-TC-02 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P4-TC-03 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P4-TC-04 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P4-TC-04A | manual | manual | Niedrig | Nein |
| P4-TC-05 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| P4-TC-06 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P4-TC-07 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P4-TC-08 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P4-TC-09 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P4-TC-10 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P4B-TC-01 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P4B-TC-02 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P4B-TC-03 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P4B-TC-04 | manual | guided-manual | Hoch | Nein |
| P4B-TC-11 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P4B-TC-12 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P4B-TC-13 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P4B-TC-14 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P4B-TC-15 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P5-TC-01 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P5-TC-02 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P5-TC-03 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P5-TC-04 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P6-TC-01 | auto | component | Hoch | Ja |
| P6-TC-02 | auto | component | Mittel | Nein |
| P6-TC-03 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P6-TC-04 | auto | security | Hoch | Ja |
| P6-TC-05 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P6-TC-07 | auto | component | Mittel | Nein |
| P6-TC-08 | auto | unit | Mittel | Nein |
| P6-TC-09 | auto | integration | Mittel | Nein |
| P6-TC-10 | auto | component | Mittel | Nein |
| P6-TC-11 | auto | component | Mittel | Nein |
| P6-TC-12 | auto | component | Niedrig | Nein |
| P6-TC-13 | auto | component | Niedrig | Nein |
| P6-TC-14 | auto | component | Niedrig | Nein |
| P6-TC-15 | auto | component | Niedrig | Nein |
| P6-TC-16 | auto | component | Niedrig | Nein |
| P6-TC-17 | auto | component | Mittel | Nein |
| P6-TC-18 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P6-TC-19 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P6-TC-20 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P6-TC-21 | auto | component | Mittel | Nein |
| P6-TC-22 | auto | component | Hoch | Ja |
| P7-TC-01 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P7-TC-02 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P7-TC-03 | auto | security | Hoch | Ja |
| P7-TC-04 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P7-TC-05 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P7-TC-06 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P7-TC-07 | auto | integration | Hoch | Ja |
| P7-TC-A1 | auto | security | Hoch | Ja |
| P7-TC-A2 | manual | guided-manual | Mittel | Nein |
| P7-TC-A3 | auto | unit | Niedrig | Nein |
| P7-TC-08 | auto | unit | Hoch | Ja |
| P7-TC-09 | auto | unit | Hoch | Ja |
| PERF-TC-01 | manual | performance | Mittel | Nein |
| PERF-TC-02 | manual | performance | Mittel | Nein |
| PERF-TC-03 | manual | performance | Mittel | Nein |
| REG-TC-01 | manual | regression | Mittel | Nein |
| REG-TC-02 | manual | regression | Mittel | Nein |
| REG-TC-03 | manual | regression | Mittel | Nein |
| SEC-TC-01 | manual | security | Hoch | Nein |
| SEC-TC-02 | manual | security | Hoch | Nein |
| SEC-TC-03 | manual | security | Hoch | Nein |

## 6.2 Neue Tests (40) — Phase B

ID-Konvention: T-{DOMAIN}-{NN} für neue Tests (T-CORE, T-DATA, T-BRIDGE, T-SIM, T-UI, T-SEC, T-PERF, T-SYNC). Diese IDs sind bewusst von bestehenden Phase-IDs getrennt, um sie als 'Wave 5 Hardening' klar zu kennzeichnen.

| ID | Kind | Suite | Titel (Kurzform) | Phase | Klasse | Prio | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-CORE-01 | auto | core | State-Migration lässt Root-/Alias-Pfade korrekt zusammenlauf | P1 | integration | Hoch | Ja |
| T-CORE-02 | auto | core | Dirty-Tracking ignoriert idempotente set()-Aufrufe | P1 | unit | Hoch | Ja |
| T-CORE-03 | auto | core | Rollback stellt komplexe Nested-Änderungen vollständig wiede | P1 | integration | Hoch | Ja |
| T-CORE-04 | auto | core | Backup-Rotation hält nur erlaubte Anzahl und löscht determin | P1 | unit | Mittel | Nein |
| T-CORE-05 | auto | core | IO-Import blockiert Pflichtverletzungen mit lesbaren Fehlern | P1 | integration | Hoch | Ja |
| T-CORE-06 | auto | core | Capabilities liefern isolierte Snapshots | P1 | unit | Mittel | Nein |
| T-CORE-07 | auto | core | Diagnostics-Report bleibt stabil bei leerem/partiellem State | P1 | component | Hoch | Ja |
| T-CORE-08 | auto | core | Sync Engine markiert nur relevante Updates als dirty | P1 | integration | Mittel | Nein |
| T-CORE-09 | auto | core | Director Runtime Summary bleibt ohne aktive Lesson/Quest kon | P4 | unit | Mittel | Nein |
| T-CORE-10 | auto | core | FolderService liefert kanonische Pfade ohne Duplikate | P1 | unit | Niedrig | Nein |
| T-DATA-01 | auto | data | AcademyDataApi merged World-Overrides ohne Referenzverlust | P2 | integration | Hoch | Ja |
| T-DATA-02 | auto | data | Reload ersetzt Registry statt sie anzureichern | P2 | integration | Hoch | Ja |
| T-DATA-03 | auto | data | Reference Integrity meldet defekte IDs domänenspezifisch | P2 | unit | Mittel | Nein |
| T-DATA-04 | auto | data | Cache invalidiert sauber nach World-Edit | P2 | integration | Mittel | Nein |
| T-DATA-05 | auto | data | Data Studio speichert und liest denselben Datensatz konsiste | P2 | component | Mittel | Nein |
| T-DATA-06 | auto | data | Schemaänderung erzeugt bewusstes und lesbares Fehlersignal | P2 | unit | Mittel | Nein |
| T-BRIDGE-01 | auto | bridge | Silent DSA5 Roll liefert stabile Vertragsform ohne UI | P3 | integration | Hoch | Ja |
| T-BRIDGE-02 | guided-manual | bridge | Group Check: Chat-Nachricht + Aggregation (guided) | P3 | guided-manual | Mittel | Nein |
| T-BRIDGE-03 | auto | bridge | Advancement Bridge blockiert ungültige AP-Steigerung | P3 | integration | Hoch | Ja |
| T-BRIDGE-04 | auto | bridge | Fate Bridge: liest/verbraucht Schips deterministisch | P3 | integration | Hoch | Ja |
| T-BRIDGE-05 | auto | bridge | Moon Bridge reagiert auf Phasenwechsel-Hooks | P3 | integration | Mittel | Nein |
| T-BRIDGE-06 | auto | bridge | Timed Conditions setzen und entfernen Effekte sauber | P3 | integration | Mittel | Nein |
| T-BRIDGE-07 | auto | bridge | Item Bridge löst Zauber-/Traditionsdaten ohne Null-Falsifika | P3 | integration | Mittel | Nein |
| T-BRIDGE-08 | auto | bridge | Actor Wrapper kapselt DSA5-Daten; Core greift nicht direkt a | P3 | unit | Hoch | Ja |
| T-SIM-01 | auto | sim | Lesson Completion berechnet Score-Delta und Logeintrag genau | P4 | integration | Hoch | Ja |
| T-SIM-02 | guided-manual | sim | Quest Persistenz über Reload hält Node-State konsistent | P4 | guided-manual | Hoch | Nein |
| T-SIM-03 | auto | sim | Cron feuert Perioden nur an echten Grenzen | P4 | unit | Hoch | Ja |
| T-SIM-04 | auto | sim | Time Reactor startet/stoppt ohne doppelte Registrierung | P4 | integration | Mittel | Nein |
| T-SIM-05 | auto | sim | Social clamp hält auch Extremserien stabil | P4 | unit | Mittel | Nein |
| T-SIM-06 | auto | sim | Living World tickt nur einmal pro Tageswechsel | P4 | integration | Hoch | Ja |
| T-SIM-07 | auto | sim | Event Engine verschickt erwartete Nachrichten ohne UI-Leck | P4 | integration | Mittel | Nein |
| T-SIM-08 | auto | sim | RuleEvaluator meldet invalide Regeln als Diagnose statt stil | P4 | unit | Mittel | Nein |
| T-UI-01 | auto | ui | Shell öffnet korrektes Panel und aktualisiert Active-State | P6 | component | Hoch | Ja |
| T-UI-02 | auto | ui | Guided Harness persistiert Step-Status und Evidence | P6 | component | Hoch | Ja |
| T-UI-03 | auto | ui | Command Center delegiert Actions ohne implizite Seiteneffekt | P6 | component | Mittel | Nein |
| T-UI-04 | auto | ui | TestResultApp zeigt Auto/Manual/Skip konsistent an | P6 | component | Mittel | Nein |
| T-SEC-01 | guided-manual | sec | Nicht-GM kann keine GM-Aktion über Commands oder UI triggern | P6 | security | Hoch | Nein |
| T-SEC-02 | auto | sec | Import extra fields policy ist nachvollziehbar und determini | P7 | security | Hoch | Ja |
| T-PERF-01 | auto | perf | Graph build bleibt unter definierter Smoke-Grenze (<500ms) | P15 | performance | Mittel | Nein |
| T-SYNC-01 | guided-manual | sync | Zwei Clients sehen State-Update und UI-Folge konsistent | P1 | multi-client | Hoch | Nein |

# 7. Implementierungsplan — 6 KI-taugliche Phasen

KI-Tauglichkeits-Prinzip Jede Phase ist so spezifiziert, dass ein LLM (Claude, ChatGPT, Gemini) sie ohne Halluzinationen implementieren kann. Das bedeutet: (1) Exakte Dateinamen und Pfade. (2) Vollständige Datenverträge (keine impliziten Annahmen). (3) Klare Abbruchkriterien (wann ist die Phase fertig). (4) Keine Abhängigkeiten auf nicht-existente APIs ohne explizite Fallback-Beschreibung. (5) Verifikationsschritte, die maschinell überprüfbar sind.

## Phase A — Testarchitektur & Metadaten bereinigen

Ziel: Sauberer Ausgangszustand; alle vorhandenen Tests korrekt klassifiziert; Manifest auf SSOT-Version.

### A.1 Manifest-Bereinigung

Eingabe-Artefakt: mod/data/tests/extended-test-manifest.json (aktuell v0.9.12.3).

Aufgaben für die KI:

- Lese extended-test-manifest.json ein.

- Setze "moduleVersion" auf "0.9.12.26".

- Für IDs P2-TC-07, P2-TC-08, P7-TC-08, P7-TC-09: setze kind auf "auto", suiteClass auf "extended-auto".

- Normalisiere IDs: "P6_TC_04__permissions" → "P6-TC-04", "P6_TC_06__i18n" → "P6-TC-05".

- Schreibe die korrigierte Datei zurück und erzeuge eine JSON-Diff-Summary als Verifikation.

Verifikation: Die Datei darf keine ID mehr enthalten, die einen Underscore-Doppel-Underscore-Muster enthält. Das grep-Pattern [a-z]_[A-Z] darf keine Treffer im id-Feld liefern.

### A.2 Test-Catalog-Update

Eingabe-Artefakt: mod/data/tests/test-catalog.json (aktuell v0.9.12.6).

Aufgaben: (1) version und moduleVersion auf 0.9.12.26 setzen. (2) Fehlende IDs aus dem extended-test-manifest nachtragen. (3) required-Array vollständig auf alle 142 bestehenden IDs ausweiten. (4) JSON-Schema der Einträge prüfen: jeder Eintrag braucht id, phase, kind, title.

### A.3 Testklassen-Metadaten ergänzen

Aufgabe: Alle .test.js-Dateien sollen im export-Default-Objekt ein Feld class (string, eine der Testklassen aus Abschnitt 5.2) und releaseCritical (boolean) enthalten.

Vorgehen für die KI: Für jede .test.js-Datei in core/test/tests/**/ (142 Dateien), lese das export default {...}-Objekt ein und ergänze class und releaseCritical gemäß der Tabelle in Abschnitt 6.1. Liefere nach Abschluss eine CSV-Zusammenfassung: ID, class, releaseCritical.

Abbruchkriterium Phase A: grep -r 'class:' core/test/tests/**/*.test.js liefert 142 Treffer.

## Phase B — 40 neue Tests implementieren

Abhängigkeit: Phase A abgeschlossen.

Die 40 neuen Tests werden in 6 Blöcken geliefert. Jede KI-Sitzung implementiert genau einen Block (max. 10 Tests). Reihenfolge: T-CORE → T-DATA → T-BRIDGE → T-SIM → T-UI → T-SEC/PERF/SYNC.

### B.1 Teststruktur-Template (für jede neue Datei)

Jede neue .test.js-Datei muss folgendes Schema einhalten:

export default {

id: 'T-CORE-01',

title: 'State-Migration: Root-/Alias-Pfade',

class: 'integration',

phases: [1],

releaseCritical: true,

kind: 'auto',

priority: 'high',          // 'high' | 'medium' | 'low'

tags: ['state', 'migration', 'alias'],

preconditions: [

'game.janus7.state ist initialisiert',

'Keine bestehende World-Migration läuft',

],

expected: 'Alias-Pfad wird korrekt auf Root-Pfad abgebildet.',

failureModes: [

'Alias bleibt unaufgelöst → State enthält doppelte Pfade',

'Root-Pfad überschreibt Alias ohne Merge → Datenverlust',

],

async run(ctx) {

// Arrange

// Act

// Assert

return ctx.pass('Beschreibung des Erfolgs');

}

};

### B.2 KI-Sitzungsaufteilung

| Sitzung | Tests | Dateien (Ziel) | Abhängigkeiten im Code |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | T-CORE-01 bis T-CORE-10 | tests/core/T_CORE_*.test.js | game.janus7.state, game.janus7.io, game.janus7.sync |
| B2 | T-DATA-01 bis T-DATA-06 | tests/data/T_DATA_*.test.js | game.janus7.academy.dataApi, game.janus7.io |
| B3 | T-BRIDGE-01 bis T-BRIDGE-08 | tests/bridge/T_BRIDGE_*.test.js | game.janus7.bridge.dsa5.* |
| B4 | T-SIM-01 bis T-SIM-08 | tests/sim/T_SIM_*.test.js | game.janus7.academy.*, game.janus7.director |
| B5 | T-UI-01 bis T-UI-04 | tests/ui/T_UI_*.test.js | game.j7ts.harness, game.janus7.ui.apps |
| B6 | T-SEC-01/02, T-PERF-01, T-SYNC-01 | tests/sec/, tests/perf/, tests/sync/ | game.janus7.*, game.j7ts.simulator |

### B.3 Register-builtins Erweiterung

Nach jeder Sitzung (B1–B6): register-builtins.js erweitern, die neuen Import-Pfade eintragen und das extended-test-manifest.json mit den neuen Einträgen aktualisieren. Die KI liefert den Diff für register-builtins.js und die neuen JSON-Einträge für das Manifest.

Abbruchkriterium Phase B: extended-test-manifest.json enthält 182 Einträge. Runner zeigt total: 182.

## Phase C — HookTraceEngine + Diagnostics Bundle

Neue Dateien in janus7-testsuite/src/observability/:

### C.1 HookTraceEngine — vollständiger Datenvertrag

| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| hook | string | Ja | Hook-Name, z. B. janus7.roll.completed |
| ts | string (ISO-8601) | Ja | Zeitpunkt der Aufzeichnung (performance.now als Basis empfohlen) |
| source | string | Nein | Emitter: Dienstname, App-ID oder 'unknown' |
| payloadSummary | object | Nein | Bewusst gekürztes, serialisierbares Nutzlast-Objekt. Max. 512 Bytes JSON. |
| sequence | number | Ja | Fortlaufende Nummer; startet bei 1 pro Trace-Session |
| durationMs | number | Nein | Zeit zwischen diesem und dem vorherigen Hook (optional) |
| error | boolean | Nein | true wenn Hook oder Listener einen Fehler warf |
| errorMessage | string | Nein | Fehlermeldung wenn error = true |

### C.2 HookTraceEngine — öffentliche API

// In janus7-testsuite/src/observability/HookTraceEngine.js

export class HookTraceEngine {

start(hookPatterns = [])  // Patterns: Glob-ähnlich, z.B. 'janus7.*'

stop()                   // Stoppt Aufzeichnung, Trace bleibt im Speicher

clear()                  // Löscht Trace

export()                 // Gibt Array<TraceEntry> zurück

exportJSON()             // Gibt JSON-String zurück

query(filter)            // filter: { hook?, source?, error? }

assertOrder(hookA, hookB)// Wirft AssertionError wenn hookA nicht vor hookB

assertNoDuplicates(hook) // Prüft auf Doppelregistrierungen

}

### C.3 Diagnostics Bundle — Paketinhalt

| Datei/Block | Quelle | Pflicht | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| diagnostics-summary.json | core/diagnostics + Testkontext | Ja | JANUS7-Version, Foundry-Version, DSA5-Version, User-Rolle, Weltprofil |
| hook-trace.json | HookTraceEngine.exportJSON() | Nein | Reihenfolge + Payload-Summary |
| state-snapshot.json | game.janus7.state snapshot | Ja | Relevanter Zustand zum Fehlerzeitpunkt |
| test-result.json | Runner / Guided Harness | Ja | Test-ID, Schritt, Status, Notes, Evidence |
| recent-logs.txt | JanusLogger letzte 100 Einträge | Ja | Letzte signifikante Log-Einträge |
| ui-context.json | Optional: aktuell gerenderte App | Nein | Gerenderter oder vorbereiteter Context |
| environment.json | Foundry.system + game.modules | Ja | Versionen und Rolle des Clients |

### C.4 Performance-Schwellwerte (verbindlich für PERF-Tests)

| Test | Schwelle | Aktion bei Überschreitung |
| --- | --- | --- |
| PERF-TC-01: State-Load | < 200ms | FAIL + Warning im Log |
| PERF-TC-02: JSON-Loader Cache-Hit | < 10ms nach erstem Load | FAIL |
| PERF-TC-03: UI-Rendering Frame | < 16ms (60fps) | WARN (nicht FAIL, da abhängig von Hardware) |
| T-PERF-01: Graph Build (<500ms) | < 500ms für kompletten Build | FAIL bei > 500ms, WARN bei > 300ms |

Abbruchkriterium Phase C: HookTraceEngine.test.js grün, Diagnostics Bundle Export erzeugt vollständige 7-teilige Paketstruktur.

## Phase D — Guided Harness v3.0

Abhängigkeit: Phase A + Phase C abgeschlossen.

Ziel: Der Guided Harness unterstützt strukturierte Preconditions, Evidence-Probes und Step-Status-Persistenz über Sitzungen hinweg.

### D.1 Neue guided/-Artefakte

| Datei | Funktion | Neue API |
| --- | --- | --- |
| guided-preconditions.js | Prüft und dokumentiert Vorbedingungen eines Tests | checkPrecondition(id, label, checkFn) |
| guided-evidence.js | Sammelt und persistiert Evidence-Artefakte | addEvidence(stepId, type, data) |
| guided-probes.js | Automatische Assertions während guided Steps | probe.hookTrace(hookName), probe.stateSnapshot(path), probe.dom(selector) |

### D.2 Erweitertes Step-Objekt

{

id: 'step-001',

label: 'Lektion starten',

preconditions: ['Actor mit DSA5-Charakter geladen'],

action: 'game.janus7.director.startLesson(actorId, lessonId)',

expectedResult: 'State enthält activeLesson mit korrekter actorId',

probes: [

{ type: 'hookTrace', hook: 'janus7.lesson.started' },

{ type: 'stateSnapshot', path: 'academy.activeLesson' },

],

evidenceRequired: false,

manualVerification: 'UI zeigt Lektion im Control Panel an',

}

Abbruchkriterium Phase D: JanusGuidedManualTestApp zeigt für jeden Schritt Preconditions, Probe-Status und Evidence-Anhänge korrekt an.

## Phase E — Multi-Client Simulator

Abhängigkeit: Phase A + Phase D abgeschlossen.

### E.1 Simulator-Profile

| Profil-ID | Akteure | Setup-Schritte | Prüfungen |
| --- | --- | --- | --- |
| permissions | GM + 1 Player (gleiche Welt) | 1. Welt mit permissions-fixture öffnen 2. Player-Client auf Player-Account einloggen 3. game.j7ts.simulator.setup('permissions') ausführen | GM-only Actions blockiert? Keine unbefugte State-Mutation? |
| sync | GM + 1 Player | 1. Welt mit sync-fixture öffnen 2. game.j7ts.simulator.setup('sync') | State-Änderung propagiert? UI beider Clients aktualisiert? |
| beamer | GM + Beamer-Client (kein Spieler) | 1. Welt mit academy-fixture öffnen 2. Beamer-Client als Observer einloggen | Atmosphäre/Standort/Slide sichtbar? Kein Player-Content im Beamer? |
| triad | GM + 2 Player | 1. Welt mit sync-fixture 2. Zwei Player-Clients | Gleichzeitige Mutation: Konflikt-Verhalten? Reihenfolge determiniert? |

### E.2 Simulator-API

game.j7ts.simulator.setup('permissions')  // Welt-Zustand + Rollen vorbereiten

game.j7ts.simulator.reset()               // World-State zurücksetzen

game.j7ts.simulator.listProfiles()         // Verfügbare Profile

game.j7ts.simulator.getConsoleCommands('sync') // Console-Befehle für Profil

Abbruchkriterium Phase E: INT-TC-03 (Multi-User: State-Sync) und T-SYNC-01 laufen über das 'sync'-Profil vollständig durch und persistieren Ergebnisse im Manual Store.

## Phase F — Release-Gates & Gate-Report Generator

Abhängigkeit: Alle Phasen A–E abgeschlossen.

### F.1 Formelle Release-Gates (verbindliche Muss-Kriterien)

| Gate | Prüfung | Wer prüft | Blocking? |
| --- | --- | --- | --- |
| G-1 | 0 FAIL / 0 ERROR im aktiven Auto-Set (alle 182 auto-Tests, die laufen können) | Runner auto | Ja |
| G-2 | Alle RC-markierten Guided Manual Tests: PASS oder BLOCKED mit Begründung | Guided Harness | Ja |
| G-3 | Permissions-Kernfälle (P6-TC-04, P16-TC-03, T-SEC-01, T-SEC-02): PASS | Runner + guided | Ja |
| G-4 | Persistenz-/Reload-Kernfälle (P1-TC-07, T-CORE-03, T-DATA-02): PASS | Runner auto | Ja |
| G-5 | Security-Kernfälle (P7-TC-03, P7-TC-A1, SEC-TC-01/02/03): PASS | Runner auto + guided | Ja |
| G-6 | Perf-Smokes unter definierten Schwellwerten (PERF-TC-01/02, T-PERF-01) | Runner auto + measure.js | Warn (kein Blocker wenn begründet) |
| G-7 | Gate-Report erzeugt, archiviert und SSOT-Version enthält | Gate Report Generator | Ja |
| G-8 | README, INSTALLATION, USER_MANUAL, GUIDED_MANUAL_HARNESS auf SSOT-Version | Manuelle Dok-Prüfung | Ja |

### F.2 Gate-Report-Format

{

'version': '0.9.12.X',

'foundry': '13.351',

'dsa5': '7.4.7',

'timestamp': '2026-XX-XXTXX:XX:XXZ',

'gates': {

'G-1': { 'status': 'PASS', 'auto_total': 182, 'auto_pass': 182 },

'G-2': { 'status': 'PASS', 'rc_total': 24, 'rc_pass': 24, 'rc_blocked': 0 },

'G-3': { 'status': 'PASS' },

'G-4': { 'status': 'PASS' },

'G-5': { 'status': 'PASS' },

'G-6': { 'status': 'WARN', 'note': 'PERF-TC-03 leicht über Schwelle (18ms)' },

'G-7': { 'status': 'PASS' },

'G-8': { 'status': 'PASS' }

},

'decision': 'RELEASE' // oder 'BLOCKED' oder 'CONDITIONAL'

}

# 8. QA-Betriebsroutine

## 8.1 Nach jedem Patch

- Auto-Smoke-Lauf (alle auto-Tests, die keine Foundry-Laufzeitumgebung benötigen).

- Gezielter Delta-Lauf für betroffene Domänen (Tags aus Commit-Message auslesen).

- Bei UI-/Permissions-/Sync-Themen: Guided Manual Delta-Pack (relevante RC-Tests).

- Bei Fehlern: Diagnostics Bundle exportieren und im Ticket verlinken.

## 8.2 Vor jedem Release Candidate

- Vollständiger Auto-Lauf (alle 182 auto-Tests).

- Guided Core Pack (INT-TC-01, INT-TC-02, alle P3-guided Tests).

- Permissions-/Security-Pack (G-3, G-5).

- Persistenz- und Reload-Prüfung (G-4).

- Performance-Smoke (G-6).

- Gate-Report erzeugen (G-7).

## 8.3 Vor finalem Release

- Multi-Client-/Beamer-/Sync-Szenarien (E1–E4 alle Profile).

- Abgleich Known Issues gegen reale Blocker.

- Validierung der Dokumentation: G-8.

- CHANGELOG.md, VERSION.json, module.json auf Konsistenz prüfen.

## 8.4 Entscheidungsmatrix für Releases

| Situation | Entscheidung |
| --- | --- |
| G-1 bis G-5 alle PASS, G-6 WARN mit Begründung, G-7+G-8 PASS | RELEASE — Gate-Report archivieren |
| G-1 FAIL (auch ein einziger Test) | BLOCKED — kein Release bis PASS |
| G-2 BLOCKED ohne Begründung | BLOCKED — Begründung erforderlich |
| G-3 oder G-5 irgendein FAIL | BLOCKED — Security ist nicht verhandelbar |
| G-8 FAIL (Doku nicht auf SSOT) | CONDITIONAL — Release nur mit Doku-Hotfix-Commitzenent |

# 9. Anhang

## 9.1 Migrations-Checkliste: janus7 → janus7-testsuite

| Schritt | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| M-1 | Neues Foundry-Modul janus7-testsuite anlegen (module.json, j7ts.mjs) | ☐ Offen |
| M-2 | core/test/*.js nach janus7-testsuite/src/core/ kopieren | ☐ Offen |
| M-3 | core/test/guided/ nach janus7-testsuite/src/guided/ kopieren | ☐ Offen |
| M-4 | core/test/tests/**/ nach janus7-testsuite/tests/ kopieren | ☐ Offen |
| M-5 | ui/apps/JanusGuidedManualTestApp.js + JanusTestResultApp.js + JanusSettingsTestHarnessApp.js migrieren | ☐ Offen |
| M-6 | manual-store.js: Setting-Namespace von 'janus7' auf 'janus7-testsuite' ändern | ☐ Offen |
| M-7 | data/tests/*.json nach janus7-testsuite/data/ kopieren und Version anheben | ☐ Offen |
| M-8 | register-builtins.js: Import-Pfade auf neue Struktur anpassen | ☐ Offen |
| M-9 | In janus7: Hooks, die vom Testsystem abgehört wurden, dokumentieren (damit j7ts sie finden kann) | ☐ Offen |
| M-10 | Test: janus7 allein starten → keine Test-Apps in der UI, keine Test-Imports in der Konsole | ☐ Offen |
| M-11 | Test: janus7 + janus7-testsuite starten → alle 142 Tests laufen durch, 105 PASS | ☐ Offen |
| M-12 | CHANGELOG.md in janus7 + janus7-testsuite pflegen | ☐ Offen |

## 9.2 Glossar

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| SSOT | Single Source of Truth — aktuell janus7 v0.9.12.26 |
| RC | Release Candidate |
| Gate | Formelles Abnahmekriterium für einen Release-Entscheid |
| Guided Harness | Semi-automatische Testoberfläche mit Steps, Preconditions, Evidence |
| HookTraceEngine | Mitschneide-System für Foundry/JANUS7 Hooks mit Reihenfolgenanalyse |
| Diagnostics Bundle | Standardisiertes Fehlerpaket aus 7 Dateien für reproduzierbare Bugreports |
| Multi-Client Simulator | Profilbasiertes System zur Simulation von GM/Player/Beamer-Szenarien |
| Fixture | Definierter Startzustand einer Foundry-Welt für deterministische Tests |
| releaseCritical | Flag auf Testebene: true → muss vor Release PASS sein |
| Wave | Gruppe gleichzeitig implementierter Tests (aktuell bis Wave 4; Wave 5 = Phasen B–F) |

## 9.3 Bekannte Deferred Issues aus Audit v0.9.10.17

Diese Issues wurden im Audit v0.9.10.17 identifiziert, aber bewusst nicht in diesem Sprint behoben. Sie sind als Testfälle in Phase B abgedeckt.

| Issue | Beschreibung | Abgedeckt durch |
| --- | --- | --- |
| State.save() nach Tick | Progression markiert State dirty, ruft aber save() nicht auf | T-CORE-08 (Sync Dirty) |
| Test-Manifest Drift | 62 von 106 Tests nicht registriert (alt) | Phase A vollständig |
| new Function Injection | Code-Injection-Risiko in Engine-Dateien (bereits gefixt in 0.9.10.17) | SEC-TC-02 (Guard-Test bleibt) |

JANUS7 TestSuite Professionalisierung · Masterdokument v1.0 · 2026-03-13

Basis: JANUS7 v0.9.12.26 · 182 Tests · 6 Implementierungsphasen